|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Septembre à Décembre** | **Janvier à mars** | **Avril à juin** |
| **Objectifs techniques** | **L’eau** | * Creuser pour créer un petit puit
* Mettre en place un système de réservoir
* Mettre en place un système de pompage
* Mettre en place un système de distribution
 | **Embellissement des cabanes** | * Faire des planchers en bois
* Faire une porte sur au moins une des cabanes
 | **Entretien** | * entretien des lieux
* poursuite du fauchage
* poursuite du nettoyage des lieux et encombrants
 |
| **Le compostage** | * Définir des emplacements stratégiques en fonction des zones de culture envisagées
* Aménager les composteurs
 | **Sanitaires** | * Construction de toilettes sèches
* Système de lavage des mains
 | **Zone aromatiques** | * Création d’une zone d’aromatiques. Sa forme reste à définir, spirale ou simple par terre.
 |
| **Dispositif culture précoce** | * Création de 6 châssis avec arrosage intégré
 | **Dispositif culture précoce** | * Construction d’une petite serre
 |  |
| **Système de cuisson** | * Construction d’un « rocketstove »
 |
| **Objectifs culturaux** | **Semis** | * Semis d’hiver
* Création d’une banque de semis
 | **Semis** | * Semis de printemps
 | **Semis** | * Semis d’été
* Semis d’aromatiques
 |
| **Compostage** | * Alimentation des composteurs
 | **Récoltes** | * Récolte des légumes d’hiver
 | **Récoltes** | * Récolte des légumes du printemps
* Récoltes de plantes sauvages
 |
| **Repiquage / Plantation** | * Repiquage des plants obtenus par semis
 | **Buttes de culture** | * Création de nouvelles buttes de cultures (plusieurs techniques de buttes pourront être mises en place.
 | **Entretien** | * Entretien des buttes et des zones de culture.
 |
| **Plantation arbres et arbustes** | * Plantation de divers espèces d’arbres d’essences diverses : fruits à coques (noisetiers, noyers, châtaigniers,…), arbres sans fruits (chênes, frênes,…)
 |  |  |  |  |
| **Objectifs enfants** | **Signalétique** | * Création d’un panneau pour l’entrée du site
* Création d’étiquetage pour les plantes
* Signalétique pour nommer les buttes et les voies
* Signalétique pour nommer les cabanes
 | **Aménagement des cabanes** | * Aménagement d’une cabane réservée aux enfants, avec jardin privatif et clôturé.
 |  |  |
|  | **Activités manuelles** | * Activités manuelles à définir
 |  |  |
| **Jardin** | * Création de jardins pour les enfants
 |  |  |